OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

DZ-504-1-2015 Zaprojektowanie i wykonanie robót termomodernizacyjnych w szpitalu.

Numer ogłoszenia: 150536 - 2015; data zamieszczenia: 22.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 140996 - 2015 data 11.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3465240, fax. 0413465567.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).

- W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Termin opracowania projektu budowlanego we wszystkich branżach - 50 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, za termin zakończenia projektu uznaje się datę złożenia projektu w Starostwie Powiatowym w Kielcach. 2.Termin opracowania projektów wykonawczych - 14 dni kalendarzowych od daty wykonania projektu budowlanego. 3.Termin zakończenia robót instalacyjno-budowlanych - 30.09.2015 r. Otwarcie ofert 26.06.2015 godz. 10:30 Sekcja Zamówień Publicznych..

- W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Termin opracowania projektu budowlanego we wszystkich branżach - 50 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, za termin zakończenia projektu uznaje się datę złożenia projektu w Starostwie Powiatowym w Kielcach. 2.Termin opracowania projektów wykonawczych - 14 dni kalendarzowych od daty wykonania projektu budowlanego. 3.Termin zakończenia robót instalacyjno-budowlanych - 30.09.2015 r. Otwarcie ofert 26.06.2015 godz. 10:30 Sekcja Zamówień Publicznych. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej..

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.2).

- W ogłoszeniu jest: przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie prowadzona: 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących wypadkach: 1.1.Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),.

- W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących wypadkach: 1.Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 2.Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a może spowodować zmianę wynagrodzenia Wykonawcy i/lub zmianę terminu realizacji zamówienia, 3.Zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 3 ust. 3 umowy tj.3.1. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 3.2. działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót. oraz gdy ze względów organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego nie było możliwe wykonanie zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego..