Chęciny, dnia 2016-06-02

Znak sprawy:

DZ-616-2016-2

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie 1 Dot. umowy § 4 ust. 4  prosimy o usunięcie zapisu w całości.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 2 Dot. umowy § 10 prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na:

„1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości netto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w § 2 oraz w § 7 ust. 3, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,2 % wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych uznanych przez Wykonawcę za naliczone zasadnie z należności wynikających z umowy”

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 3 Dot. umowy w § 12 ust. 3  prosimy o uwzględnienie zmiany zapisów na:

„Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej w terminie 7 dni, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.”

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 4 Uprzejmie prosimy  o wydłużenie terminu dostawy do 60 dni (min.35 dni). Termin 14 dni jest nadmiernie skrócony  i narusza zasady konkurencji chociażby w odniesieniu do zagranicznych towarów i ewidentnie narusza art. 7 ustawy PZP. Prosimy o równe traktowanie wykonawców.

Odp. Zamawiający wydłuża termin do 7 tygodni.

Pytanie 5 Płatność w ratach przyczyni się do zwiększenia wartości oferty co bezpośrednio spowoduje wzrost ceny (koszt kredytowania Zamawiającego). Prosimy o termin płatności 60 dni od daty zrealizowania zamówienia.

Odp. Zamawiający zmienia termin płatności na jednorazową płatność w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury.

Pytanie 6 Z uwagi na niską wartość przedmiotu zamówienia prosimy o rezygnację z zabezpieczenia należytego wykonania umowy -5%. ZNWU winno służyć zabezpieczeniu kontraktów o dużej wartości i długich terminach realizacji co w przedmiotowym postępowaniu nie ma miejsca . Ponadto, ZNWU przyczyni się do zwiększenia wartości oferty co przy ratalnej płatności po raz kolejny sztucznie zwiększy cenę.

Odp. Zapis w SIWZ bez zmian.

Pytanie 7 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu umowy  §  4 ust. 2

„Należność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy nr …………………………………….. w 6 miesięcznych, równych częściach, z czego I część będzie płatna w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę oraz po przekazaniu przez Wykonawcę oryginału protokołu końcowego odbioru robót, a kolejne części do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca”

na:

„Należność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy nr …………………………………….. .

Łączne wynagrodzenie ...... zł (słownie .......) płatne będzie przelewem tj. w 6 częściach w wysokości .......... (słownie: .........) w terminach zgodnych z harmonogramem spłat podanym na fakturze VAT”.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis w § 4 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 4

#### Terminy i warunki płatności:

- Strony ustalają, że za zrealizowanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1.

- Należność z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy nr …………………………………….. w terminie 60 dni po otrzymaniu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę oraz po przekazaniu przez Wykonawcę oryginału protokołu końcowego odbioru robót, a kolejne części do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca.

- Na fakturze VAT musi być wskazany numer umowy.

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert tj. do dnia 2016-06-10, godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: 2016-06-10, godz. 10:30.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł