Chęciny, dnia 2016-12-19

Znak sprawy: DZ-1621-2016-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. r 113 poz.20

### Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.		Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert;

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia;

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

- pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

1a		jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

1 b 	     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1

2.		Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

4. 		W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

- Zamawiający informuję, że w punkcie XVI SIWZ podpunkt 2 „Kryteria oceny oferty”, wystąpiła omyłka pisarska. Poprawny zapis w wyżej wymienionym punkcie powinien brzmieć:

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

| Kryterium: cena – wskaźnik C liczony ze wzoru: | C = x 60 % x 100 |
| --- | --- |
| Kryterium: okres gwarancji -wskaźnik J liczony ze wzoru: | J = x 40% x 100 |

- Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w załączniku nr 7 SIWZ „Wzór umowy” § 1 który otrzymuje następujące brzmienia:

§ 1

Przedmiot umowy:

- Przedmiotem umowy jest remont istniejącej drogi według opracowanej dokumentacji oraz w oparciu o przedmiar robót. Droga znajduje się przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny.

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do:

  - zorganizowania placu budowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i wszystkimi obowiązującymi wymaganiami,

  - wykonywania prac określonych w dokumentacji tak aby nie dezorganizować  pracy w szpitalu, na drodze dojazdowej i istniejących miejscach parkingowych,

  - wykonania wszystkich prac wskazanych w  projekcie  budowlano-wykonawczym w branży drogowej,

  - zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach. W miejscach niebezpiecznych wykonawca powinien umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia i stosować inne środki zabezpieczające przed skutkiem zagrożeń (siatki, bariery itp.) oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót drogowych,

  - prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym     (nowelizacja   Dz.U. 2016, poz. 290),

  - przekazania w formie protokołu wszystkich zdemontowanych urządzeń,

  - wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP.

- Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Po zakończeniu robót będzie przeprowadzony odbiór robót  po którym zostanie sporządzony protokół końcowy z udziałem stron.

- Integralnym elementem niniejszej umowy jest Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 umowy) i kosztorys ofertowy.

- Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w załączniku nr 7 SIWZ „Wzór umowy” § 5 który otrzymuje następujące brzmienia:

§ 5

Obowiązki stron:

- Obowiązki Zamawiającego:

  - zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego,

  - dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w §7 niniejszej umowy.

- Obowiązki Wykonawcy:

  - współpraca ze służbami Zamawiającego,

  - zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami,

  - zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

  - utrzymanie porządku w czasie realizacji prac,

  - likwidacja zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po podpisaniu protokołu odbioru końcowego,

  - ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy,

  - zgłaszanie robót do odbioru,

  - przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych,

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy/robót od chwili przejęcia placu budowy,

  - koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od pełnej odpowiedzialności za cały przedmiot zamówienia (również za podwykonawców) i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami,

  - Wykonawca na 5 dni przed zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania robót  a w szczególności protokoły z  odbioru robót częściowych, zanikających  oraz atesty, certyfikaty i karty gwarancyjne na zastosowane materiały,

  - Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 3 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania umowy, „Listy pracowników wykonawcy”, którzy będą realizować przedmiot zamówienia na terenie szpitala. Lista może być sporządzona według wzoru wykonawcy i musi zawierać co najmniej imię i nazwisko pracownika.

  - Wykonawca wyposaży pracowników, o których mówi ppkt. 2.12, w ubrania robocze z logo firmy,

  - Wykonawca, w ciągu 3 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania umowy jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kserokopii (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy) uprawnień wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób wymienionych w „Wykazie osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” (Załącznik nr 2 do umowy).

- Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w załączniku nr 7 SIWZ „Wzór umowy” § 6 który otrzymuje następujące brzmienia:

§ 6

Kadra Zamawiającego i Wykonawcy:

- Kadra Zamawiającego:

  - Nadzór nad realizacją zapisów umowy pełnić będzie: Pani Stanisława Krzeszewska, Pan Zdzisław Kwiatek tel. 41 346-55-45 wew. 179 oraz Pan Grzegorz Śledź tel. 605-413-219.

2. Kadra Wykonawcy

  - Kierownikiem budowy w specjalności inżynieryjnej, w branży drogowej, będzie: Pan …………….., tel. ………………., fax. ……………..

- Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w załączniku nr 7 SIWZ „Wzór umowy” § 11 ust 4 i 5 który otrzymuje następujące brzmienia:

- W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona na wniosek Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie … miesięcznego okresu gwarancji liczonego od daty odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 2 pkt 2.3 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

- Zamawiający informuje, że modyfikuje zapis w załączniku nr 7 SIWZ „Wzór umowy” § 14 który otrzymuje następujące brzmienia:

§ 14

Odstąpienie od umowy:

- W przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszej umowy, umyślnego wyrządzenia szkody przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

- Poza przypadkiem, o którym mowa w ust.1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku nie dostarczenia dokumentów wymienionych w § 5 ust 2 pkt 2.12 i 2.14 umowy, we wskazanym terminie, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Cezary Kozioł