##### UMOWA NR …/U/2017

Zawarta w dniu ………….. r. w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, 
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64, Regon 000296213 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – Youssefa Sleimana,

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

(nazwa firmy) …………………………………….., z siedzibą w …………………………. 
przy ulicy ……………………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………..., wysokość kapitału zakładowego (art. 206 § 1 pkt 4 k. s. h.), a w przypadku spółki akcyjnej także wysokość kapitału wpłaconego (art. 373 § 1 pkt 4 k. s. h.), zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………… – ……………………

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej)1

(imię i nazwisko) …………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………… z siedzibą w ……………………………… przy ulicy ……………, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, numer NIP: …………….., numer REGON: …………….. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

Podstawa zawarcia niniejszej umowy:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 EURO, w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2017 r. poz. 1579)

§ 1

Przedmiot umowy:

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek opracowania pełnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot.:

  - Zadanie nr 1- Budowa nowego pawilonu z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;

  - Zadanie nr 2- Przystosowanie I piętra segmentu A;

zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki służby zdrowia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. t.j. z 2017  poz. 1332 ze zm.).

- Wykonawca pełnił będzie nadzór autorski (w sposób ciągły) na żądanie Zamawiającego i ma obowiązek stawienia się na placu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Podjęcie czynności nadzoru oraz jego realizacja powinny nastąpić każdorazowo bezzwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty wysłania zawiadomienia przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu pod numer: ………………. lub drogą elektroniczną pod adres: …………………… chyba że strony ustalą inny termin. Brak niezwłocznego potwierdzenia odbioru zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ze strony Wykonawcy, oznaczać będzie, iż Wykonawca otrzymał informację w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, na podstawie dowodu transmisji danych,

- Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2

Termin realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać w pełni przedmiot umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia i innych niezbędnych dokumentów wymaganych przy tego typu pracach budowanych stanowiących przedmiot dokumentacji projektowej, w terminie do ……2018 r.

§ 3

Wartość umowy:

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe na zasadach określonych art. 632 Kc.  ustalone z uwzględnieniem oferty Wykonawcy.

- Wartością niniejszej umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi ………….. netto (słownie: ……………………….. 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości .. %, co daje wartość brutto: ….…… (słownie: ……………………………………………… 00/100) w tym:

  - wartość nadzoru autorskiego w wysokości: ….………….. netto (słownie: ……………………….. 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości .. %, co daje wartość brutto: ….…… (słownie: …………………………………………… 00/100)

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z prawidłowym, zgodnym z obowiązującymi prawem i sztuką budowlaną wykonaniem umowy oraz wszelkie ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu na Zamawiającego oraz koszt pełnienia nadzoru autorskiego.

§ 4

#### Terminy i warunki płatności:

- Należność z tytułu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturach, w następujących ratach:

  - 80 % wartości brutto umowy, tj. ………….. netto (słownie: ……………………….. 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości … %, co daje wartość brutto: ….…… (słownie: ……………………………………… 00/100) będzie zapłacona po wykonaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej i jej odbiorze przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy wraz z wszelkimi wymaganymi prawem opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i innymi dokumentami w tym pozwoleniem na budowę, o których mowa w niniejszej umowie, umożliwiającymi realizację i wykonanie prac budowlanych i remontowych na podstawie projektu;

  - 10 % wartości brutto umowy tj. ………….. netto (słownie: ……………………….. 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości ... %, co daje wartość brutto: ….…… (słownie: …………………………………………… 00/100) będzie zapłacona po bezusterkowym odbiorze przez odpowiednie terenowe instytucje, wykonanych na podstawie projektu, prac budowlanych i remontowych, podlegających odbiorowi,

  - 10 % wartości brutto umowy tj. ………….. netto (słownie: ……………………….. 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości ... %, co daje wartość brutto: ….…… (słownie: …………………………………………… 00/100) będzie zapłacona po uzyskaniu ostatecznej decyzji wydanej przez Nadzór Budowany na użytkowanie obiektu

w terminie ……. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury oraz zapłaty należności określonych ust. 1 niniejszego paragrafu, będą bezusterkowe protokoły odbioru, każdego etapu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Na fakturach musi być wskazany numer umowy i wyszczególnione pozycje tj. każde zadanie oddzielnie, o których mowa w ust. 1, zarówno odnośnie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, jak też nadzoru autorskiego.

- Za dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zaległości w zapłacie faktury Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych.

§ 5

Warunki realizacji umowy:

- Przedmiotem  umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę nowego pawilonu z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc oraz na przystosowanie I piętra segmentu A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała                w Czerwonej Górze wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego.

- Wykonawca w trakcie realizacji opracowania dokumentacji projektowo– wykonawczej oraz w trakcie realizacji nadzoru autorskiego, zobowiązany jest do:

  - w kwestii dokumentacji, oddzielnie dla zadań, określonych w § 1 ust. 1, do:

    - zapoznania się z dokumentacją będącą w posiadaniu Zamawiającego oraz wykonania inwentaryzacji w zakresie wystarczającym na sporządzenie dokumentacji projektowej wskazanej w przedmiocie umowy,

    - wykonania dokumentacji z uwzględnieniem najlepszej praktyki projektowej, ze swą najlepsza wiedzą, z zasadami sztuki budowlanej, z wiedzą techniczną,

    - zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami i normami związanymi z przedmiotem umowy w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

    - przedstawienia najpóźniej do 05.02.2018 r. wstępnego kosztorysu dot. całego zakresu przedmiotu umowy, określonego w §1 ust. 1;

    - ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym rozwiązań, szczególnie w zakresie rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów i urządzeń, których propozycje Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu na spotkaniach roboczych z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego,

    - przedłożenia kompletu dokumentów, jakie Wykonawca zobowiązany jest złożyć do właściwych organów w celu uzyskania pozwolenia na budowę,  w 80 dniu, licząc od daty podpisania umowy tj. ………2018 r. do akceptacji przez Zamawiającego,

    - wystąpienie w imieniu Zamawiającego i uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji i innych dokumentów, umożliwiających realizację i wykonanie przedmiotu umowy, w tym pozwolenia na budowę,

    - sprawdzenie rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa,

    - sporządzenia kosztorysów inwestorskich dla każdego zadania i każdej branży oddzielnie,

    - opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla każdego zadania i każdej branży oddzielnie,

    - opracowanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) z wyszczególnieniem cech technicznych i jakościowych materiałów oraz urządzeń dla każdego zadania i każdej branży oddzielnie,

    - opracowanie i przekazanie zamawiającemu dokumentacji projektowo- kosztorysowej po 5 egzemplarzy w wersji papierowej i w formie elektronicznej- 2 egz. w postaci plików PDF oraz w wersji edytowalnej na płytach CD,

    - przedłożenia Zamawiającemu kopii wniosku, jaki został złożony do Starostwa Powiatowego, w celu wydania pozwolenia na budowę;

  - w kwestii pełnienia nadzoru autorskiego:

    - udziału na wniosek Zamawiającego w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

    - stwierdzania w toku wykonywanych robót budowlanych i remontowych, zgodności ich z opracowanym projektem,

    - wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

    - uzgadniania z Zamawiającym i Wykonawcą robót realizowanych na podstawie projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

    - podejmowania wszelkich działań, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,

    - udziału w odbiorze końcowym,

    - dokonywania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego np. w sytuacji, gdy zmiany te będą wymagane przez przepisy obowiązującego prawa.

    - obecności w miejscu prowadzenia robót budowlanych minimum 1 raz na tydzień. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do obecności na budowie również w innych uzgodnionych przez strony terminach, jeżeli jego obecność będzie konieczna do realizacji prac budowlanych,

- Każdy pobyt Wykonawcy na placu budowy potwierdzony będzie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Zakres podstawowych obowiązków Wykonawcy określony jest w art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. t.j. z 2017 r. poz. 1332)

- Dokumentacja musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa w zakresie celu, dla którego zadanie jest realizowane.

- Wraz z dokumentacją projektową Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

  - wykaz opracowań,

  - pisemne oświadczenie, iż projekt został opracowany/wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że zostaje wydany w kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

  - kserokopię uprawnień projektanta/tów i sprawdzającego,

  - pisemne oświadczenie o przeniesieniu na Zamawiającego wszelkich uprawnień z tytułu autorskich praw majątkowych,

  - pisemne oświadczenie, iż projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych.

Oświadczenia, o których mowa powyżej stanowić będą integralną część przedmiotu odbioru.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - uczestnictwa w spotkaniach roboczych dotyczących przedmiotu umowy,

  - akceptacji przedstawionych rozwiązań, o których mowa w ppkt 2.1.5. niniejszego paragrafu w terminie max 2 dni roboczych, licząc od daty przedłożenia niniejszych propozycji,

  - sprawdzenie przedłożonej dokumentacji w terminie do 7 dni roboczych,

  - udzielania wszelkich niezbędnych informacji związanych z przedmiotem umowy podczas opracowywania projektów.

- Wszelkie koszty związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji ponosi Wykonawca.

- Projekty wykonawcze winny zawierać wszystkie szczegółowe obliczenia, rozwiązania technologiczne i materiałowe zgodnie z normami aktualnie obowiązującymi.

- Na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się oddelegować projektantów do miejsca, w którym realizowane będą prace budowlane, w możliwie najkrótszym czasie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych licząc od daty powiadomienia. Za działania lub zaniechania osób (projektantów), które w imieniu Wykonawcy będą wykonywać czynności w ramach nadzoru autorskiego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia specjalistycznego nadzoru autorskiego (w sposób ciągły) i bieżącej współpracy z Zamawiającym nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, od dnia wprowadzenia wykonawcy robót budowlanych na budowę do czasu zakończenia i odbioru końcowego oraz uzyskania pozytywnego odbioru przez odpowiednie terenowe instytucje.

- Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem oferty oraz podpisaniem umowy odbył wizję lokalną, uzyskał konieczne informacje, zapoznał się z warunkami technicznymi i nie wnosi do nich uwag. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że warunki te zostały uwzględnione w wynagrodzeniu umownym.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich.

- Dokumentacja musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa w zakresie celu, dla którego zadanie jest realizowane.

- Część przedmiotu umowy (prac projektowych), których wykonanie będzie powierzone podwykonawcom*:...................................................................................................................

- Za działania lub zaniechania podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.

- Strony umowy uzgadniają, że wyrażenia użyte w niniejszej umowie, tj.: „projekt”, „dokumentacja projektowa”, „prace projektowe” należy rozumieć, jako „projekt budowlany” i „projekt wykonawczy” oraz wszelkie inne dokumenty w rozumieniu przepisów prawa zawierające, w szczególności projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno- budowlany oraz wszelkie inne dokumenty w rozumieniu przepisów prawa.

§ 6.

Prawa autorskie:

- Dokumentacja projektowa opracowana zgodnie z umową podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. t.j. z 2017 poz. 880) bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, a w szczególności do:

- wykorzystania w całości lub w części do realizacji inwestycji;

- utrwalania;

- rozpowszechniania- upubliczniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

- zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych, technik komputerowych;

- zlecenie wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom;

- dokonanie adaptacji lub zmian dokumentacji,

- wprowadzenie lub usuwanie do pamięci komputera.

- Przeniesienie tych praw nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

§ 7

Przedstawiciele stron:

1. Do merytorycznego nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający upoważnia: Pana Pawła Wójcika- Pełnomocnik ds. Inwestycji, tel. 41 34-655-45 wew. 193, p.wojcik@czerwonagora.pl

2. Do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia ……………………………..….. tel. ……………….., e-mail. …………………. .

§ 8

Rękojmia:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji, czy późniejszej dokumentacji poprojektowej.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasają w stosunku do Wykonawcy prac z upływem 5 lat po odbiorze końcowym zadania wykonanego na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany:

  - do bezpłatnego usunięcia błędów i skorygowania braków wykonanej dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego faksem lub na adres e-mail.

  - poniesienia kosztów za szkody spowodowane wadami przedmiotu umowy, uniemożliwiającymi realizacje przez Zamawiającego planowanych prac budowlanych lub powodujących konieczność wykonania dodatkowych projektów, a związku z tym do poniesienia dodatkowych kosztów.

- Zamawiający, który otrzyma wadliwą dokumentację, wykonując uprawnienie z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może:

  - żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

  - jeżeli Wykonawca odmawia usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

§ 9

Odstąpienie od umowy:

- W przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszej umowy, umyślnego wyrządzenia szkody przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

- Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie wskazanych wyżej okoliczności, o których mowa w ust.1, nie pozbawia Zamawiającego prawa do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów ustawy, w tym przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach oraz w przypadkach określonych niniejszą umową.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Kary umowne:

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości netto umowy określonej w §3 ust. 2 umowy w przypadku:

  - Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - Odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w §1 ust. 2, § 2, § 5 ust. 2 pkt 2.1 ppkt 2.1.6. i w § 8 ust. 3 pkt 3.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego  w § 5 ust. 2 pkt 2.1.4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 3 ust. 2 pkt 2.1. niniejszej umowy za każdorazowe naruszenie postanowień niniejszej umowy, w tym  z tytułu opóźnienia w wykonywaniu czynności nadzoru autorskiego, w stosunku do terminu określonego zawiadomieniem, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, w szczególności w przypadku:

  - nie dotrzymania terminu na dokonanie uzgodnień lub

  - nie dotrzymania terminu na wyjaśnienie wątpliwości dot. projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej lub

  - nie dotrzymania terminu na dokonanie w zakresie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania.

- Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku nie wzięcia udziału Wykonawcy w komisji lub naradzie technicznej organizowanej przez Zamawiającego.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności wynikających z umowy.

§ 11

Zmiany treści umowy:

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji wyłącznie w przypadku:

  - wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których przy dołożeniu należytej staranności  nie można było przewidzieć, w szczególności będących następstwem działania siły wyższej tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizacje przedmiotu umowy, w szczególności wojny, przewrotu, zamieszek, rebelii, strajku w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizacją zamówienia lub,

  - jeżeli zaistnieją niezależne od Wykonawcy okoliczności o obiektywnym charakterze, których przy dołożeniu należytej staranności nie mógł przewidzieć, uzasadniając taką zmianę,

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

Postanowienia końcowe.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

  - Dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

  - Przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

  - Dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji  niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze

polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający 				 			Wykonawca

……….……….					                 ………..………

# Footnotes

(komparycja umowy dostosowana będzie do formy działalności gospodarczej wyłonionego Wykonawcy)