##### UMOWA NR  …./U/2018

Zawarta w dniu ………….. w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64, Regon 000296213, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora –

a

…………….. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą ……… z siedzibą w …….., ul. …………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP …………. , Regon …………… , zwanym dalej „Wykonawcą”

Podstawa zawarcia niniejszej umowy:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 
w postępowaniu nr ZP-787A-2018 prowadzonym poza Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30 000,00 euro (art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Dz. U. z 2017 poz. 1579)

§ 1

Przedmiot umowy:

#### Przedmiotem umowy jest wymiana zadaszenia nad wejściem głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, w zakres której wchodzi:

  - wymiana płyt poliwęglanowych komórkowych o gr. 10 mm dymionych na konstrukcji stalowej:

    - 45 sztuk płyt o wymiarach 1,05 m x 2,75 m.;

    - 9 sztuk płyt o wymiarach 0,8 m x 2,75 m

  - wymiana rynny stalowej – 36 mb.;

  - zakup materiałów niezbędnych do wykonania usługi.

#### Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta od Wykonawcy.

§  2

Termin realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy wymieniony w § 1 w terminie 14 dni  licząc od daty zawarcia umowy. Zamawiający może wydłużyć termin wykonania zamówienia 
w sytuacji wystąpienia zdarzeń zewnętrznych, niewywołanych działaniem lub zaniechaniem wykonawcy i zamawiającego o czas adekwatny do zaistniałej sytuacji.

§  3

Wartość umowy:

- Wartość niniejszej umowy wynosi ….. netto (słownie: …… złotych 00/100) plus należny podatek …..VAT  co daje wartość brutto: ……… zł (słownie: ………złote 00/100).

- Wartość określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

§ 4

Warunki i terminy płatności:

- Należność określona w § 3 ust. 1 zostanie uregulowana po doręczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Należność z tytułu realizacji umowy, Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Na fakturze VAT musi być wskazany numer umowy.

- Podstawą do zapłaty faktury VAT będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez strony umowy.

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zaległości w zapłacie faktury VAT Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych.

§ 5

Warunki i zakres realizacji przedmiotu umowy:

- Przedmiotem umowy jest wymiana daszku  przed Izbą Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny

- W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

  - wymiany płyt poliwęglanowych komórkowych o gr. 10 mm dymionych na konstrukcji stalowej:

    - 45 sztuk o wymiarach 1,05 m x 2,75 m

    - 9 sztuk o wymiarach 0,8 m x 2,75 m

  - wymiany rynny z blachy- 36 mb.;

  - dostarczenia materiałów i wykonania usługi zgodnie ze sztuką budowlaną;

  - dostarczenia aprobat technicznych na wbudowane materiały;

  - zdemontowane materiały Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu;

  - gotowość do odbioru prac należy zgłosić pisemnie Zamawiającemu.

- Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem oferty oraz podpisaniem umowy odbył wizję lokalną, uzyskał konieczne informacje, zapoznał się z warunkami technicznymi obiektu i nie wnosi żadnych uwag. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że warunki te zostały uwzględnione w wynagrodzeniu umownym.

- Wykonawca potwierdza, że posiada uprawnienia branżowe w zakresie objętym przedmiotem umowy.

- Zamawiający w dniu odbioru przeprowadzi w obecności i przy udziale Wykonawcy czynności odbiorowe, odnośnie jakości wykonanych prac.

- Pozytywny odbiór końcowy będzie możliwy po zakończeniu i otrzymaniu od Wykonawcy aprobat technicznych, o których mowa w ppkt 2.4 niniejszego paragrafu.

- Prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia będą wykonywane pod nadzorem uprawnionego pracownika ze strony Zamawiającego.

§ 6

Nadzór nad realizacja umowy:

Nadzór nad realizacją przedmiotu i zapisów umowy sprawować będą:

- Ze strony Zamawiającego Pan Zdzisław Kwiatek– Koordynator ds.gospodarczych , tel. tel. 41 34-655-45 wew. 179, z.kwiatek@czerwonagora.pl.

2. Do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia ……. tel. …….   e-mail: ……..

§ 7

Odpowiedzialność Wykonawcy:

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku wyrządzenia szkód pacjentom, w tym szkód osobowych i majątkowych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód wyrządzonych Zamawiającemu, gdy szkody te będą następstwem uchybień i zaniedbań personelu lub osób działających w imieniu i na zlecenie Wykonawcy.

§ 8

Gwarancja:

- Na wykonane prace Wykonawca udziela gwarancji na okres …….miesięcy, zaś na płytę poliwęglanową i na orynnowanie wg gwarancji producenta jednak nie mniej niż 60 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania końcowego (bez uwag) protokołu odbioru lub protokołu usunięcia stwierdzonych wad, usterek lub uwag eksploatacyjnych.

- Wykonawca ze swojej strony zobowiązuje się, że wady stwierdzone w okresie gwarancji 
usunie nieodpłatnie na swój koszt w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przyjęcia zgłoszenia telefonicznego na numer ……… lub drogą e-mailową ………

- W przypadku, gdy Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stwierdzonych wad, usterek albo uwag eksploatacyjnych dotyczących przedmiotu umowy nie podejmie działań zmierzających do ich usunięcia Zamawiający ma prawo, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, przystąpić do zastępczego usunięcia stwierdzonych wad, usterek itp. na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wykonanych prac zmniejszające ich wartość lub użyteczność.

§ 9

Kary umowne:

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10% wartości netto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji umowy określonych w §2, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,5 % wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności wynikających z umowy.

§ 10

Odstąpienie od umowy:

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:

  - nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w §2, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy,

  - przerwania prac przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego przez okres dłuższy niż 2 dni robocze, licząc od dnia uzyskania informacji od osoby sprawującej nadzór nad realizacją umowy.

- W przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszej umowy, umyślnego wyrządzenia szkody przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

- Poza przypadkiem, o którym mowa w ust.1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Zmiany w umowie:

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

Postanowienia końcowe:

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

  - dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

  - przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

  - dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności 
z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji  niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA

……………………………….					…………………………….