Chęciny, dnia 2008-11-10

Znak sprawy: DZ-321-2008-1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy 
i Chorób Płuc ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177r 113 poz.2002 r. Nr 72 poz. 77).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Pytanie nr 1: Termin realizacji zadania wskazany w pkt. III SIWZ to 15 grudnia 2008r. Termin ten może być niemożliwy do zrealizowania, ponieważ termin dostawy niektórych urządzeń (np. filtrów) może wynosić nawet do 5 tygodni od daty zamówienia. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania?

Odp. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Obowiązujący termin to 15 grudzień 2008r.

Pytanie nr 2:  W pkt XIX A SIWZ jest określony termin składania ofert na dzień 13.11.2008r. Termin związania ofertą określony w pkt  XVII wynosi 30 dni. Natomiast termin zakończenia prac wg pkt III jest określony na 15.12.2008r. Biorąc pod uwagę termin składania ofert i termin związania z ofertą Zamawiający ma czas na wybór oferty do dnia 13.12.2008r. Oznacza to, że czas przeznaczony na realizację zadania wynosi 2 dni. Termin ten jest oczywiście nierealny do dotrzymania przy wymaganym zakresie prac. Minimalny czas dostawy zbiorników filtracyjnych Ø 1200 mm, wg informacji od producenta wynosi 4 tygodnie. Normalny czas dostawy takich zbiorników wynosi 6-7 tygodni. Skrócenie czasu dostawy zbiorników wiąże się z dodatkową opłatą, co powoduje niepotrzebny wzrost wartości oferty. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu realizacji prac na 10 tygodni od podpisania umowy

Odp. Zgodnie z art. 94 ust1 UPzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Pytanie nr 3: Prosimy o wyrażenie zgody na zamianę filtrów stalowych na filtry z włókien szklanych. Filtry z włókien szklanych SA rozwiązaniem alternatywnym dla filtrów stalowych, jednak są rozwiązaniem nowoczesnym. Filtry z włókien charakteryzują się duża wytrzymałością, są łatwe w montażu, nie korodują. Posiadają wymagane atesty PZH.

Odp. Parametry zbiorników opisane są w SIWZ, punkt 3.4

Pytanie nr 4: Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć „… dysponowanie woda uzdatniona, ze zbiornika otwartego, za pomocą pompy płuczącej …” (pkt 3.6 SIWZ). Czy na stacji jest zbiornik wody płucnej, o jakiej pojemności? Czy zbiornik otwarty należy przewidzieć w dostawie? Czy dostawa i montaż pompy płucnej wchodzi w zakres zadania?

Odp. Zapis zgodnie z punktem 3.6 „Uwaga” – bez zmian. Na stacji znajduje się zbiornik otwarty wody uzdatnionej o poj. 25 m3 , z którego będzie pobierana woda do płukania filtrów. Dostawa zbiornika i pompy nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 5: Prosimy o przesłanie rzutu pomieszczenia stacji uzdatniania wody.

Odp. Zgodnie z punktem IV SIWZ Zamawiający wymaga wizji lokalnej.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół