##### UMOWA NR …/RB/2019

zawarta w dniu …........… 2019r. w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 
26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64, Regon 000296213 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – Youssefa Sleimana,

a

....................................... z siedzibą w ...................................., ul. ...................., wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..............., .... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ..................., NIP..............................., Regon ................................ zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:

....................................................

Podstawa zawarcia niniejszej umowy:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 548 000,00 euro. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych z  dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1896).

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest „Budowa parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze” wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowej i uzyskaniem stosownych zgód i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji przedmiotu zamówienia w systemie „zaprojektuj i wykonaj”, w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy opracowany przez Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia określony w ust 1. będzie realizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  im. św. Rafała w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10, bezpośrednio przy istniejącym parkingu zlokalizowanym przy segmentach A-A1.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

  - Opracowania dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami, pozwoleniami, zezwoleniami, zatwierdzeniami, zgłoszeniami zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa niezbędnymi do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Kielcach) – wymagana ilość: 8 kompletów w wersji papierowej + forma elektroniczna uporządkowana i zgodna z wersja papierową, zgrana na nośnik CD lub DVD w formacie PDF i w wersji edytowalnej DWG – 2 kopie.

  - Projekty wykonawcze winny zawierać wszelkie szczegółowe pomiary, badania, obliczenia, zakres prac, rozwiązania technologiczne i materiałowe niezbędne do realizacji projektowanego zamierzenia, zgodnie z normami aktualnie obowiązującymi - wymagana ilość: 8 kompletów w wersji papierowej + forma elektroniczna uporządkowana i zgodna z wersja papierową, zgrana na nośnik CD lub DVD w formacie PDF i w wersji edytowalnej DWG – 2 kopie.

  - Poniesienia wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na potrzeby uzyskania pozwolenia na użytkowanie parkingu.

  - Zorganizowania placu budowy i wykonania inwestycji zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, opracowaną dokumentacją projektową i wszystkimi obowiązującymi wymaganiami (w tym opracowanie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz docelowej organizacji ruchu na potrzeby przyszłego użytkowania parkingu) oraz w taki sposób, aby nie dezorganizować bieżącego funkcjonowania Szpitala (w szczególności: w realizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji związanej z budową Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego).

  - Pełnienia nadzoru autorskiego w ramach wynagrodzenia określonego w § 2 umowy obejmującego wszystkie czynności Wykonawcy związane z nadzorem autorskim.

- Wszelka dokumentacja dostarczona przez Wykonawcę  Zamawiającemu, musi być sporządzona w języku polskim.

- Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych w toku realizacji przedmiotu umowy, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650). Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

- Przeniesienie praw autorskich następuje na czas nieokreślony oraz nieograniczony co do miejsca i czasu.

- Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca dopuszczają jako skuteczne informowanie tj. przekazywanie treści  w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego/Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu na adres/e-mail/nr faksu podany w formularzu ofertowym i w § 8 ust 1 pkt 1.1 umowy.

- Jeżeli podczas wykonywania umowy faktyczny postęp robót będzie w ocenie Zamawiającego zagrażał terminowi zakończenia robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia propozycję reorganizacji sposobu wykonywania robót budowlanych poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu.

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowi integralną część umowy.

§ 2

Wartość umowy

- Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: wartość ryczałtowa netto: ...................... zł (słownie: .............. 00/100) podatek VAT .... %, wartość podatku VAT: .............. zł, wartość ryczałtowa brutto: ...................... zł (słownie:  .....................00/100) w tym:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: wartość ryczałtowa netto: ..................... zł (słownie: ....................... 00/100) podatek VAT .... %, wartość podatku VAT: ................... zł, wartość ryczałtowa brutto: ........................ zł (słownie: ............... 00/100);

roboty budowlane i instalacyjne, wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: wartość ryczałtowa netto ............ zł (słownie: .................  00/100) podatek VAT ... %, wartość podatku VAT: ...................... zł, wartość ryczałtowa brutto: ...................... zł (słownie: .............................. 00/100);

nadzór inwestorski, wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: wartość ryczałtowa netto ............ zł (słownie: .................  00/100) podatek VAT ... %, wartość podatku VAT: ...................... zł, wartość ryczałtowa brutto: ...................... zł (słownie: .............................. 00/100);

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost ze złożonej oferty. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 3

Terminy realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia 30-09-2019 r.

§ 4

Warunki i terminy płatności

- Zapłata należności wymienionej w § 2 ust 1 niniejszej umowy nastąpi w ciągu 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz obustronnie podpisanym bezusterkowym protokołem częściowym/końcowym, o którym mowa w ust 11 niniejszego paragrafu, przelewem na konto Wykonawcy numer: ...............................................................

- Zgodnie z art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba, że w ciągu 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia, Zamawiający złoży podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zgłoszenie oraz sprzeciw wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie jest wymagane, jeżeli Wykonawca                            w formularzu ofertowym wskazał zakres robót i dane adresowe podwykonawcy.

- Zamawiający, nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia, w przypadku, gdy wysokość zapłaty przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, albo z umowy o której mowa w § 9 ust. 1. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy o których mowa w zdaniu poprzednim.

- W przypadku realizacji umowy lub jej części przez podwykonawców warunkiem zapłaty kwoty wynagrodzenia jest przedłożenie wraz z fakturą oświadczenia podwykonawcy/ów o niezaleganiu                              z płatnościami Wykonawcy względem podwykonawcy/ów. W razie wystąpienia zaległości Wykonawcy względem podwykonawcy/ów Zamawiający uprawniony jest do wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy/ów, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo                    o której mowa w § 9 ust. 1, z zastrzeżeniem zapisów w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłączenie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu kwota wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaty dokonanej przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy/ów.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, umożliwiając mu zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Wykonawca zgłasza uwagi w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia powiadomienia przez Zamawiającego w formie faksu lub droga mailową, na numer i adres wskazany w formularzu ofertowym.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiający przewiduje wypełnienie wybranej przez siebie dyspozycji opisanej w art. 143c ustawy Pzp.

- Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po zakończeniu całości prac, przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej i dokumentów przewidzianych prawem obowiązującym w Polsce oraz wszystkich dokumentów jakie są niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego, ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu inwestycji.

- Podstawę do rozliczenia za roboty i złożenia przez Wykonawcę faktury stanowić będzie bezusterkowy protokół częściowy/końcowy odbioru wykonanych robót podpisany przez obie Strony umowy.

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zaległości w zapłacie faktury VAT Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu zamówienia wartość faktury zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych.

§ 5

Obowiązki stron

- Obowiązki Zamawiającego:

  - Przekazanie Wykonawcy, w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy, placu budowy.

  - Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego.

  - Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 10 niniejszej umowy.

- Obowiązki Wykonawcy:

  - Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

  - Opracowanie planu zagospodarowania placu budowy i uzgodnienie go ze służbami Zamawiającego.

  - Przed przystąpieniem do uzyskiwania niezbędnych uzgodnień oraz robót budowlanych opracowana przez Wykonawcę  dokumentacja techniczna winna być zatwierdzona przez osoby wymienione w § 8 ust 1 niniejszej umowy.

  - Opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych branżach dla wskazanego przedmiotu zamówienia - każdy etap prac projektowych winien być konsultowany, uzgadniany i akceptowany pisemnie przez Zamawiającego. Projektant uzgodni zakres planowanych prac projektowych podczas spotkań roboczych, uwzględniając oczekiwania Zamawiającego (każde spotkanie będzie protokołowane).

  - Projektant gwarantuje i oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Projektanta do rozporządzania przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone w rozumieniu ustawy z dnia 4  lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 wraz z późniejszymi zmianami).

  - W przypadku, gdyby okazało się w trakcie realizacji robót budowlanych, iż dokumentacja projektowa  nie  jest  kompletna,  wymaga  uzupełnień  lub  posiada  wady  Projektant  jest zobowiązany bez dodatkowego wynagrodzenia niezwłocznie ją uzupełnić, natomiast wady usunąć tak, aby  można  było zrealizować w pełni  cel, któremu dokumentacja  ma służyć oraz  nie  powodować  przestojów  w  realizacji  robót  budowlanych  i  nie  narażać Zamawiającego na straty z tego tytułu. W  przypadku,  gdy  Projektant,  pomimo  wezwania  Zamawiającego,  nie  usunie  wad dokumentacji  projektowej w  wyznaczonym  terminie, uwzględniającym  możliwości  techniczne  wykonania  tej  pracy,  Zamawiający  jest uprawniony do zlecenia wykonania usunięcia wad innemu Projektantowi na koszt i ryzyko obecnego Projektanta.

  - Projektant ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za wykonany zakres usługi. Zgłoszenie przez Zamawiającego ujawnionych usterek i wad nastąpi pisemnie lub mailem, a Projektant usunie je w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.

  - Projektant ponosi koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami przedmiotu zamówienia, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego planowanych prac lub powodujących konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowlanych, a także ponoszenia dodatkowych wydatków. Projektant poniesie koszty finansowe za prace konieczne do wykonania w wyniku błędu projektowego, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót, a są konieczne do ich wykonania.

  - Sprawowania nadzoru autorskiego we wszystkich branżach w ramach opracowanej dokumentacji i potrzeb wynikających w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane. Zamawiający wymaga, aby nadzór autorski obejmował cały etap tj. od chwili rozpoczęcia do protokolarnego odbioru końcowego inwestycji, i rozwiązywał problemy wynikające z opracowanej dokumentacji tj.:

  - udział na wniosek Zamawiającego w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

  - stwierdzania w toku wykonywanych robót budowlanych, zgodności ich z opracowanym projektem,

  - wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

  - uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

  - podejmowania wszelkich działań, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,

  - udziału w odbiorze końcowym robót budowlanych,

  - dokonywania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego np. w sytuacji, gdy zmiany te będą wymagane przez przepisy obowiązującego prawa.

  - Obecność projektantów jako autorów projektów w poszczególnych branżach w miejscu prowadzenia robót budowlanych w dniu i o godzinie ustalonej na radę budowy. W uzasadnionych przypadkach projektant Wykonawcy zobowiązany jest do obecności na budowie również w innych uzgodnionych przez strony terminach, jeżeli jego obecność będzie konieczna do realizacji prac budowlanych,

  - Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania robót.

  - Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę używanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie dróg publicznych w związku z realizacją niniejszej umowy.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

  - Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) oraz przedstawić go Zamawiającemu z oświadczeniem o jego stosowaniu.

  - Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w następującej formie                         i liczbie:

    - w formie papierowej, spakowaną w sposób gwarantujący jej dekompletację np. wpiętą do segregatorów, z załączonym szczegółowym spisem dokumentów (nazwa dokumentu, przez kogo wydany, data wydania) oraz czytelnie opisanymi grzbietami (nazwa inwestycji, branża, nr tomu np. 1 tom z 3 tomów, rok) - 2 egzemplarze;

    - w formie elektronicznej, uporządkowanej i zgodnej z formą papierową, zgraną na nośnik CD lub DVD w formacie *.pdf - 2 kopie.

  - Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Wykonawca sukcesywnie podczas realizacji umowy przekaże, w formie protokołu, Zamawiającemu wszystkie zdemontowane urządzenia i elementy metalowe.

  - Współpraca ze służbami Zamawiającego.

  - Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od pełnej odpowiedzialności za cały przedmiot zamówienia (również za podwykonawców) i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą zastosowanie ma przepis art. 143b ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Prowadzenie dokumentacji budowy, o której mowa w Prawie budowlanym oraz Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

  - Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego wraz z instrukcją bieżącej konserwacji i eksploatacji zamontowanych urządzeń.

  - Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru.

  - Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.

  - Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.

  - Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

  - Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

  - Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

  - Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

  - Obowiązkowy udział Projektanta w odbiorze końcowym robót budowlanych.

  - Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy aż do chwili jego oddania ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego) za szkody powstałe na tym terenie oraz na terenie przyległym, w związku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich.

  - Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie - w sposób skuteczny - poinformować Zamawiającego                     o wszystkich zagrożeniach w dotrzymaniu terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

Personel Wykonawcy

- Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w Załączniku nr 3 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników wykonujących przedmiot umowy” sporządzony według własnego wzoru, zwanych dalej „Pracownikami wykonującymi przedmiot umowy”, który Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie do 2 dni licząc od daty zawarcia umowy, a aktualizacja wykazu będzie dokonywana w terminie 4 dni roboczych od dnia przystąpienia przez pracownika do wykonywania prac.

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący zamówienie będą w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917), zgodnie z Wykazem Pracowników wykonujących zamówienie przedstawionym Zamawiającemu .

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami wykonującymi zamówienie. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

- Nie przedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami wykonującymi zamówienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników wykonujących zamówienie na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujący zamówienie zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący zamówienie będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, wymagane przez Zamawiającego oraz będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom wykonującym zamówienie odzieży ochronnej, odzieży roboczej z logo firmy i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

- Pracownicy wykonujący zamówienie powinni być w czasie wykonywania przedmiotu umowy jednolicie ubrani i posiadać identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących zamówienie, za ich bezpieczeństwo, za działanie lub zaniechanie od momentu rozpoczęcia prac na terenie Szpitala aż do odbioru końcowego.

§ 7

Zmiany personelu Wykonawcy

- Zmiana Pracownika wykonującego zamówienie będzie możliwa w następującej sytuacji:

  - na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego świadczenia przez niego pracy;

  - na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.

- W przypadku zmiany Pracownika wykonującego zamówienie, Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, iż osoba ta spełnia wymagania określone w postanowieniach Umowy.

- Zmiana Pracownika wykonującego zamówienie dokonywana jest poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zmianie Pracownika wykonującego zamówienie, co najmniej na 2 dni robocze od dnia przystąpienia przez pracownika do wykonywania prac, po uprzednim przedstawieniu               i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej wymagania określone                          w postanowieniach Umowy.

- Zmiana Pracownika wykonującego zamówienie dokonana zgodnie z ust. 3 skutkuje zmianą Załącznika nr 3 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników wykonujących przedmiot umowy” i nie wymaga zawierania przez strony aneksu do umowy.

§ 8

Kadra Zamawiającego i Wykonawcy

- Nadzór Inwestorski z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie:

  - osoba koordynująca, z ramienia Zamawiającego:

    - Kierownik Działu Inwestycyjno–Eksploatacyjnego: Pan Grzegorz Stokowiec, tel. 41 34-655-45 wew. 233, g.stokowiec@czerwonagora.pl,

  - osoby wyznaczone przez Zamawiającego do kontaktów w poszczególnych branżach:

- Koordynator Sekcji Obsługi Technicznej: Pan Grzegorz Śledź (branża elektryczna) tel. 41 34-655-45 wew. 179 g.sledz@czerwonagora.pl,

- Specjalista ds. Technicznych: Pan Robert Orłowski (branża sanitarna), tel. 41 34-655-45 wew. 179, r.orlowski@czerwonagora.pl.

- Specjalista ds. Inwestycji: Pan Artur Chojnacki (branża budowlana), tel. 41 34-655-45 wew. 179,  a.chojnacki@czerwonagora.pl

- w specjalności drogowej: Pan Artur Chojnacki (branża budowlana), tel. 41 34-655-45 wew. 179,  a.chojnacki@czerwonagora.pl

- Kadra Wykonawcy

  - Kierownikiem budowy i zarazem kierownikiem robót będzie: Pan/Pani ………………………….w specjalności konstrukcyjno  budowlanej. e-mail ……….. tel. …………..

  - Kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i  kanalizacyjnych będzie: Pan/Pani …………………………………………… e-mail ……….. tel. …………..

  - Kierownikiem robót w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych będzie: Pan/Pani …………………………………… e-mail ……….. tel. …………..

  - Kierownikiem robót w specjalności drogowej będzie: Pan/Pani …………………… e-mail ……….. tel. …………..

- Zmiana kierownika budowy oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, będzie możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu w przypadku, gdy zmiana tych osób stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia obowiązków muszą spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla danej funkcji.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

- Wykonawca w terminie 2 dni licząc od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu uprawnienia dla osób wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 9

Podwykonawcy

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie                      o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

- Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od jej przedłożenia, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

- Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako nie podlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Zamawiający może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania umowy 
o podwykonawstwo.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

§ 10

Odbiory

- Strony ustalają, że data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Wykonawcę oraz Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy (nie dotyczy okresu gwarancyjnego). Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

  - Z chwilą dokonaniu odbioru końcowego, zakończonego podpisaniem przez Strony protokołu odbioru końcowego, wszystkie zainstalowane zgodnie z przedmiotem umowy urządzenia przechodzą na własność Zamawiającego.

- Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Nadzór Inwestorski i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni po ich zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy.

  - Roboty budowlane i montażowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy, a Nadzór Inwestorski dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak, aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy, lecz w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia.

- Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 3 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. W przypadku nie stawienia się przedstawicieli Wykonawcy w terminie odbioru końcowego, Zamawiający samodzielnie dokona odbioru końcowego.

- Na co najmniej 5 dni przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 5 ust. 2, pkt 2.16 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:

  - nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin, fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

  - nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

    - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

    - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiający zażąda rozebrania elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z projektem, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 11

Gwarancje

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi …... m-ce licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

- Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji na okres ....... m-cy za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili innych okresów gwarancji zgodnie  z  treścią poniższej tabeli.

| L.p. | Element objęty gwarancją | Okres gwarancji | Częstotliwość przeglądów gwarancyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowana dokumentacja projektowa i wykonane roboty budowlano-instalacyjne |  | Nie rzadziej niż co 12 miesięcy |
| 2 | Na urządzenia | Wg kart gwarancyjnych producenta (nie mniej jednak niż 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego) | Wg zaleceń producenta |

- Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załączniki do protokołu.

- Gwarancja obejmuje przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji, koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek:

  - działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

  - normalnego zużycia budynku lub jego części,

  - winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów gwarancyjnych.

- Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.

- Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie sporządzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

- W przypadku nie sporządzenia Instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, sporządzi je Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub zostaną one potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad  w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń  i instalacji – w ciągu 24 godzin.

- Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminie 7 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady.

- W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 11, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli wada elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad, okres gwarancyjny zostanie wydłużony  o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

- Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.

- Odbiór pogwarancyjny odbędzie się na wniosek Zamawiającego i zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

- Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady.

- Wszelka dokumentacja dostarczona przez Wykonawcę Zamawiającemu, w tym instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, musi być sporządzona w języku polskim.

§ 9

Odstąpienie od umowy. Zasady ogólne:

Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach oraz w przypadkach określonych niniejszą umową. Odstąpienie od umowy będzie skuteczne w chwili złożenia jednostronnego oświadczenia przez Zamawiającego.

  - W przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni, licząc od dnia podpisania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.

  - w przypadku przerwania prac przez Wykonawcę przez okres dłuższy niż 7 dni, licząc od dnia uzyskania informacji od osoby Zamawiającego sprawującej nadzór, zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym,

  - w przypadku, gdy Wykonawca wykonał roboty budowlane, które posiadają istotne wady, które nie można usunąć albo Wykonawca nie ma możliwości ich usunięcia w odpowiednim czasie lub upłynął czas wyznaczony do ich usunięcia, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia dowolnie wybranemu podmiotowi naprawę powyższych wad i do obciążenia Wykonawcy należną kwotą za naprawę.

  - w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy, lub koniecznością dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia                    i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale osób Nadzorujących sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,                  z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i urządzeń, które zostały zakupione wyłącznie do realizacji przedmiotu umowy, a które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, leżących po stronie Zamawiającego,

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, leżących po stronie Zamawiającego, zobowiązany jest w terminie 30 dni do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

  - odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w wykazach, o których mowa w ust. 4 pkt 4.3., po cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami,

  - rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

  - za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 3 ust. 1.

  - za nie przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy - w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi lub przy odbiorze ostatecznym, tj. odbiorze pogwarancyjnym - w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - za przekroczenie terminu o którym mowa w § 6 ust. 1 dotyczącego przedstawienia zamawiającemu „Wykazu Pracowników wykonujących przedmiot umowy” w wysokości 500,00 zł netto, za każdy dzień zwłoki

  - za przekroczenie terminu o którym mowa w § 6 ust. 3 dotyczącego przedstawienia zamawiającemu kopii umów zawartych z pracownikami wykonującymi zamówienie w wysokości 1 000,00 zł netto, za każdy dzień zwłoki

  - za przekroczenie terminu o którym mowa w § 8 ust. 7 dotyczącego przedstawienia zamawiającemu uprawnień osób wymienionych w § 8 ust 2 umowy, w wysokości 500,00 zł netto za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku braku wprowadzenia zmian, o których mowa w § 9 ust. 9, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na wprowadzenie zmian i przedstawienia w tym terminie poprawionej umowy z podwykonawcą lub dalszy podwykonawcą zamówienia na roboty budowlane

  - za przekroczenie terminu o którym mowa w § 12 ust. 2 dotyczącego przedstawienia zamawiającemu kopii polisy w wysokości 500,00 zł netto za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

- Kary umowne, będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody.

- Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 11

Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto wymienionej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę w wysokości:……....….. (słownie……...……….)

- Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: ………………………………..

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w 15 dniu po upływie …. letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego o których mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi  być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 12

Ubezpieczenia

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności:

  - w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł

  - w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na kwotę w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu kopie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określoną w ust. 1, pkt.1.1 i 1.2 niniejszego paragrafu, a po każdorazowym odnowieniu polisy jej oryginał i kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,                       w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy oraz dowód uiszczenia składek.

- W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe –                               z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy do umowy.

§ 13

Media

- Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy zapłaci Zamawiającemu 0,2% wartości netto przedmiotu umowy tj. …………….…. (słownie……………………..+ VAT) z tytułu kosztów utrzymania terenu budowy tj. zużycia wody, zużycia energii elektrycznej itp.

- W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

- Wykonawca opracuje projekt w taki sposób, aby w czasie realizacji przedmiotu umowy nie było zakłóceń w dostawie mediów, a Szpital funkcjonował normalnie.

- Wykonawca ma obowiązek uzgadniania z Zamawiającym wszelkich wyłączeń mediów (pisemne zgłoszenie na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem) na terenie szpitala.

§ 14

Zmiany treści umowy:

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących wypadkach:

  - dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:

  - powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

  - powodujące poprawienie parametrów technicznych,

  - wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

  - zmniejszenie zakresu robót budowlanych w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie części zakresu robót, nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy. Zmniejszenie zakresu robót budowlanych musi być każdorazowo uzgodnione              i zatwierdzone pisemnie przez Zamawiającego i może spowodować obniżenie wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo uzgadniane i zatwierdzane pisemnie przez Zamawiającego. Zmiany wymienione w ust. 3 pkt 3.1, 3.2 i 3.3 nie mogą powodować zmiany wartości wykonania przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji całości robót budowlanych wyłącznie w przypadku:

  - wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć, w szczególności będących następstwem działania siły wyższej tzn. nadzwyczajnego zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć, ani któremu nie można było zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizacje przedmiotu umowy, w szczególności wojny, przewrotu, zamieszek, rebelii, strajku w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizacją zamówienia lub,

  - jeżeli zaistnieją niezależne od Wykonawcy okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie mógł przewidzieć, uzasadniając taką zmianę np. przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, koniecznością wykonania robót zamiennych, jeżeli powodują one konieczność przedłużenia terminu wykonania.

- Zmiana terminu, o której mowa w ust. 5 musi być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy oraz zaakceptowana przez Zamawiającego.

- W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystąpienia zmiany terminu, strony ustalą nowe terminy wykonania prac, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do przesłanek, o których mowa w ust. 5 równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.

§ 15

Prawa autorskie

- Dokumentacja projektowa opracowana zgodnie z umową podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm) bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, a w szczególności do:

  - wykorzystania w całości lub w części do realizacji inwestycji;

  - utrwalania;

  - rozpowszechniania- upubliczniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

  - zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych, technik komputerowych;

  - zlecenie wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom;

  - dokonanie adaptacji lub zmian dokumentacji,

  - wprowadzenie lub usuwanie do pamięci komputera.

- Przeniesienie tych praw nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

§ 16

Sprawy nieuregulowane

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, ustawa Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

  - dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

  - przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

  - dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

§ 17

Rozstrzyganie sporów pomiędzy stronami

Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Ilość egzemplarzy umowy

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA:

........................................                                                                        ...................................