Wzór umowy nr .../U/2019

Zawarta w dniu ..................... r. w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-128-99-64, Regon 000296213 zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Dyrektora - Youssefa Sleimana,

a

....................................... z siedzibą w ...................................., ul. ...................., wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..............., .... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ..................., NIP..............................., Regon ................................ zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:

....................................................

Podstawa zawarcia niniejszej umowy:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym poza Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30 000,00 euro (art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Dz. U. z 2018 poz. 1986).

§ 1

Przedmiot umowy:

- Przedmiotem umowy Usunięcie awarii elementów układu technologicznego stacji solarnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny, im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

- Integralna częścią umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2

Termin realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w §1 w ciągu 20  dni, licząc od następnego dnia po podpisaniu umowy tj. do dnia ............................. r.

§ 3

Wartość umowy:

- Wartość niniejszej umowy wynosi .............................. zł netto (słownie: ......................... zł 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości ....%, co daje wartość brutto: .......................... zł (słownie: ................... zł 00/100),

- Określona w ust. l wartość obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 4

Terminy i warunki płatności:

- Należność określona w § 3 ust. 1 zostanie uregulowana po doręczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni.

- Należności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: .............................................

- Na fakturze VAT musi być wskazany numer umowy.

- Podstawą do zapłaty należności określonej w § 3 ust. 1 będzie końcowy protokół odbioru prac podpisany przez Strony umowy.

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zaległości w zapłacie faktury VAT Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych.

§ 5

Warunki realizacji umowy:

1.   Zakres robót obejmuje usunięcie awarii elementów układu technologicznego  stacji solarnej wraz z   zakupem niezbędnych materiałów i urządzeń.

1.1. wymiana rurociągu: rura podwójnie ocynkowana  Dn 50, o długości l=45m,  usytuowana pomiędzy wymiennikiem solarnym c. c. w. w pomieszczeniu solarnego węzła wymiennikowego a wymiennikiem centralnej ciepłej wody w pomieszczeniu wymiennikowego węzła cieplnego c.c.w. Rura częściowo usytuowana jest pod stropem pomieszczeniu solarnego węzła wymiennikowego, następnie prowadzona jest w przestrzeni pomiędzy stropem podwieszanym w pomieszczeniu stacji solarów, korytarza i ponownie pod stropem w węźle wymiennikowym tzw. „wentylatorni’ by następnie na poziomie 60 cm nad posadzką poprzez ścianę przejść do pomieszczenia węzła cieplnego c. c. w. Do zamocowania rury stosować podwiesia systemowe. Rurę izolować przeciwwilgociowo.

1.2.wymiana króćca buforowego na  zbiorniku buforowym nr. 1 na połączeniu z rurą dostarczającą wodę podgrzaną w panelach solarnych do zbiornika. Wiąże się to ze spuszczeniem wody  z układu i po wykonaniu robót ponownie napełnić wodą o właściwościach fizyko-chemicznych wymaganych przez  producenta stacji solarnej. Układ należy odpowietrzyć i ponownie uruchomić.

  - wymiana zaworów sekcyjnych  przy panelach słonecznych

  - wymiana zaworu bezpieczeństwa  Si2501 40x40,  PN16x10, siedlisko 25, ciś. otwarcia 09MPa sprężyna 051 - zawór przepuszcza wodę już przy ciśnieniu 03MPa. Przy wzroście temperatury wody przeciek  intensywnieje. Zawór był „przedmuchiwany” Nie przyniosło to spodziewanych efektów.  Należy go wymienić równocześnie z króćcem na zaworze buforowym i zaworami sekcyjnymi.

Dopuszcza się zakup zaworu regenerowanego, posiadającego niezbędne dokumenty dla Urzędu Dozoru Technicznego.

- Roboty należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną

- Całość robót wykonać  zgodnie z „Warunkami  Technicznymi Wykonania i Odbioru  Robót  Budowlano- Montażowych   cz. II Instalacje   Sanitarne i przemysłowe

- Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania prac tak, aby nie spowodować uszkodzeń oraz dołoży wszelkich starań, by wykonywane prace nie zakłócały normalnego funkcjonowania Szpitala.

- Strony związane umową po wykonaniu przedmiotu zamówienia sporządzą końcowy protokół odbioru prac.

- Na dzień odbioru Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty w tym konieczne do UDT.

- Odbiór końcowy zostanie dokonany najpóźniej w ciągu 3 dni od daty z głoszenia zakończenia robót.

- Wykonanie robót dodatkowych których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy nie mogą przekroczyć 10% wartości brutto umowy. Zamawiający na zmianę zakresu robót oraz zmianę wartości musi wyrazić zgodę, a roboty te będą wymagały odrębnego zlecenia. Prace, przekraczające wskazaną wartość udzielane będą na podstawie odrębnego zlecenia.

- Wykonawca potwierdza, że osoby, które będą wykonywać przedmiot zamówienia posiadają uprawnienia

energetyczne grupa II i przygotowanie zawodowe.

10.   Zamawiający przekaże plac/teren budowy w terminie 1 dnia od podpisania umowy.

§ 6

Przedstawiciele stron:

- Zamawiający upoważnia n/w osoby: ,

1.1.Merytoryczny nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą -Pan Grzegorz Stokowiec - Kierownik Działu Eksploatacyjno-Inwestycyjnego tel. (41) 34-655-45 wew. 233  g.stokowiec@czerwonagora.pl

1.2. Nadzór inwestorski  sprawować będzie - Pan Robert Orłowski tel. 41 34 655-45 wew. 179

1.3. Koordynator -  Pan Grzegorz Śledż tel. (41) 346-55-45 wew. 179 lub 605-413-219, g.sledz@czerwonagora.pl

2. Do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia: .........................., tel. ...................... e-mail:

..............

§ 7

Odpowiedzialność Wykonawcy:

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku wyrządzenia szkód osobowych i majątkowych, a także szkód w przedmiotach Zamawiającego, gdy szkody te będą następstwem uchybień i zaniedbań personelu lub osób działających w imieniu i na zlecenie Wykonawcy w wykonywaniu obowiązków, a w szczególności, jeżeli szkoda będzie skutkiem świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszą umową.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód wyrządzonych Zamawiającemu, gdy szkody te będą następstwem uchybień i zaniedbań personelu lub osób działających w imieniu i na zlecenie Wykonawcy.

§ 8

Gwarancja:

- Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na użyte materiały i wykonane prace - licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy a na zamontowane urządzenia – wg gwarancji producenta.

- Wykonawca ze swojej strony zobowiązuje się, że usterki związane z wykonanymi pracami stwierdzone w okresie gwarancji usunie nieodpłatnie na swój koszt w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od przyjęcia zgłoszenia telefonicznie na numer ...................... lub drogą e-mailem pod adres: .............................

- W przypadku, gdy Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stwierdzonych wad, usterek albo uwag eksploatacyjnych dotyczących przedmiotu umowy nie podejmie działań zmierzających do ich usunięcia Zamawiający ma prawo, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, przystąpić do zastępczego usunięcia stwierdzonych wad, usterek itp. na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wykonanych prac zmniejszające ich wartość lub użyteczność.

§ 9

Odstąpienie od umowy:

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:

  - nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy,

  - przerwania prac przez Wykonawcę z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego przez okres dłuższy niż 3 dni robocze, licząc od dnia uzyskania informacji od osoby sprawującej nadzór nad realizacją umowy.

- W przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszej umowy, umyślnego wyrządzenia szkody przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Zmiany treści umowy:

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących wypadkach:

  - Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

  - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy ze względów organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego nie było możliwe wykonanie zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia określonego w §2 niniejszej umowy w przypadku wystąpienia opóźnień i przestojów zawinionych przez Zamawiającego mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac

  - W przypadku wystąpienia opóźnień o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, strony ustalą nowe terminy wykonania prac przy czym maksymalny okres terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi opóźnień lub przestojów zawinionych przez Zamawiającego.

- Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

Kary umowne:

- Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości netto umowy określonej w §3 ust. l umowy w przypadku:

1.1 odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

1.2 odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac określonego w §2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości netto umowy za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności wynikających z umowy.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 12

Postanowienia końcowe:

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

  - dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

  - przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego od podmiotów trzecich,

  - dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA

.....................................                                                                       .................................