Chęciny, dnia 2009.10.02

Znak sprawy: DZ-334-2009-8

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała ul. Czerwona Góra nr 10, 26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych r 113 poz.20(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

### Art. 38. Wyjaśnienia treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert, a w przypadku przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia - na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

Informuje, że:

Dot. Projektu Umowy

Pytanie nr 1 -  § 1 ust. 3 Projektu Umowy – prosimy o doprecyzowanie o jakie służby państwowe chodzi oraz komu te służby miałyby zgłaszać gotowość do odbioru?

Odp: § 1 ust. 3 Projektu Umowy brzmi: „Wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją”.

Pytanie nr 2 - § 3 ust. 3 Projektu Umowy – prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zasad rozliczeń z Wykonawcą opierających się  na comiesięcznym fakturowaniu częściowym.

Odp: W §3 pkt.4 projektu umowy dopuszcza się za zgodą Zamawiającego miesięczne fakturowanie robót.

Pytanie nr3  -  § 4 ust. 1 Projektu Umowy – w przywołanym punkcie umowy nie wskazano wysokości żądanego zabezpieczenia ani kwotowo ani jako odpowiedni procent należnego wykonawcy wynagrodzenia. Prosimy o doprecyzowanie zapisów.

- Odp: W § 4 punkt 1 Projektu Umowy otrzymuje nowe brzmienie: „Wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  w  formie   ......................................           w wysokości 3 % wartości umowy określonej w  § 3 pkt.1  tj. ………....zł / przy czym najpóźniej w dacie podpisania niniejszej Umowy wniesienia co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiający dopuszcza wnoszenie pozostałej kwoty zabezpieczenia, które może być tworzone  przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. Wniesienie zabezpieczenia w pełnej wysokości nie może nastąpić później niż do połowy okresu na który została zawarta umowa.

Pytanie nr4  -   § 4 ust. 2 Projektu Umowy – zabezpieczenie powinno być zwrócone po dokonaniu obioru końcowego przedmiotu umowy, gdyż to właśnie odebranie prac przez Zamawiającego potwierdza ich należyte wykonanie. W związku z tym prosimy o wykreślenie słów: „nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru robót budowlanych przez wszelkie służby państwowe.”

Odp: Dokonaniu obioru końcowego przedmiotu umowy może nastąpić po dokonaniu odbioru robót budowlanych przez wszelkie służby państwowe. Zapis umowy pozostaje bez zmian

Pytanie nr 5  - § 5 ust. 3 Projektu Umowy – prosimy o zmianę słowa  „wszelkich”  na słowo „niezbędnych” w zakresie w jakim Wykonawca ma przedstawić Zamawiającemu informację o podwykonawcach. Wnioskujemy również o rezygnacje z wymogu pisemnej formy dla zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą wobec propozycji zmiany ust 4. (tj. wprowadzenia dorozumianej zgody Zamawiającego).

Odp:§ 5 pkt 3 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Przed zawarciem umowy z Podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się  uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.

Pytanie nr6  -  § 5 ust. 4 Projektu Umowy – Prosimy o doprecyzowanie niniejszego zapisu np poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania od Wykonawcy stosownego wniosku może nie wyrazić zgody na zawarcie umowy z danym Podwykonawcą. Brak pisemnej odpowiedzi w zakreślonym powyżej terminie o braku wyrażenia zgody poczytuje się jako wyrażenie zgody na zawarcie umowy z zaproponowanym podwykonawcą.”

Odp: § 5 ust. 4 Projektu Umowy otrzymuje brzmienie: „Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania od Wykonawcy stosownego wniosku może nie wyrazić zgody na zawarcie umowy z danym Podwykonawcą. Brak pisemnej odpowiedzi w zakreślonym powyżej terminie o braku wyrażenia zgody poczytuje się jako wyrażenie zgody na zawarcie umowy z zaproponowanym podwykonawcą.”

Pytanie nr7  -  § 9 ust. 2 Projektu Umowy – Niniejszym punkcie Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, iż inspektorzy nadzoru nie powinni mieć uprawnień co do wydawania Wykonawcy jakichkolwiek poleceń lub wprowadzania jakichkolwiek zmian co do zakresu robót. Kwestie te reguluje bowiem umowa oraz dokumentacja projektowo-wykonawcza. W związku z powyższym z brzmienia przywołanego punktu umowy prosimy o wykreślenie słów:  „polecenia i zmiany dotyczące zakresu robót”.

Odp: Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr8   - § 9 ust. 4 Projektu Umowy – prosimy o dodanie do niniejszego zapisu słów: „o ile nie stoją w sprzeczności z niniejszą umową, dokumentacją projektowo-wykonawczą, postanowieniami SIWZ oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.”

Odp: Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr9   -  § 11 Projektu Umowy – prosimy o dodanie następującego zapisu: „Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy”

Odp: W §11pkt1  Projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Przekazanie dwóch egzemplarzy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz placu budowy w terminie 3 dni liczonych od daty podpisania Umowy.

Pytanie nr 10  -  § 12 ust. 11 Projektu Umowy – prosimy o wykreślenie punktu z uwagi na fakt , iż wymogi technologiczne wykonania obiektu powinny wynikać z dokumentacji projektowo – wykonawczej, a nie z jakichkolwiek ustaleń wykonawcy czy zamawiającego z dostawcami urządzeń.

Odp: Dostawca wyposażenia technologicznego  jest podwykonawcą dla Wykonawcy. Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 11  - § 13 ust. 7 Projektu Umowy – możliwość zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego jest niezbędna do prowadzenia robót, ponadto to wykonawca organizuje teren budowy, prosimy zatem  o zmianę przywołanego punktu umowy poprzez zniesienie obowiązku uzgodnień oraz uzyskania zgody Zamawiającego na zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego dla potrzeb prowadzonych robót.

Odp: Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr12   - § 13 ust. 10 Projektu Umowy - obowiązek uporządkowania terenu budowy i przywrócenia go do stanu pierwotnego powinien obciążać Wykonawcę dopiero po zakończeniu wykonywania całego przedmiotu niniejszej umowy. Prosimy o zmianę w niniejszym punkcie z uwzględnieniem naszej sugestii.

Odp: Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr13   -  § 13 ust. 12 Projektu Umowy - prosimy o zmiany w przywołanym punkcie gdyż okres obowiązywania umowy ubezpieczenia powinien obejmować okres od dnia rozpoczęcia robót do dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Odp: Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr14   - § 15 ust. 3 Projektu Umowy – Inspektor nadzoru nie może mieć swobody co do określenia jakie dokumenty niezbędne będą do dokonania odbioru. Prosimy o precyzyjne i wyczerpująco wskazać umowie jakie dokumenty Wykonawca ma przedłożyć dla dokonania odbioru.

Odp: Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 15 -  § 15 ust. 4 Projektu Umowy -  prosimy o potwierdzenie, iż niniejsze postanowienia dotyczy obu tych odbiorów a nie tylko odbioru końcowego. Ponadto brak ustosunkowania się Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od dnia wpisu w dzienniku budowy gotowości odbiorowej będzie uznane  za potwierdzenie gotowości odbiorowej Wykonawcy.

Odp: Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr  16 -  § 15 ust. 6.1 Projektu Umowy – Prosimy o precyzyjne wskazanie w umowie terminu na usunięcie wad (np. 14 dni) z zastrzeżeniem obowiązku jego przedłużenia w przypadku niemożności usunięcia wady w tym terminie z przyczyn niezależnych od wykonawcy.

Odp: Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 17 -  § 15 ust. 6.2 Projektu Umowy –prosimy o precyzyjne wskazanie limitu kar, którymi będzie obciążony wykonawca  – kwotowo lub poprzez wskazanie, iż obniżenie wynagrodzenia nie może przekroczyć wartości robót obarczonych nie dającą się usunąć wadą a jednocześnie musi odpowiadać co do wartości obniżonej funkcjonalności robót obarczonych nie dającą się usunąć wadą.

Odp: Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 18  -   § 16 ust. 2 Projektu Umowy –prosimy o  precyzyjne ustalenie zasad wyznaczania terminu na usuniecie wad w okresie rękojmi i gwarancji. 
Prosimy o dodatnie zapisu, gdzie wskazany będzie minimalny terminu na usunięcie wady poprzez wskazanie, iż wada powinna być usunięta w możliwie najkrótszym technicznie terminie np. 21 dni od daty zgłoszenia wady.

Odp: § 16 ust. 2 Projektu Umowy mówi o usterkach „nie nadające się do usunięcia” Zapis umowy pozostaje bez zmian..

Pytanie nr 19  -  § 17 ust. 1.2 Projektu Umowy – wobec brzmienia przywołanego punktu umowy koniecznym jest ustalenie znaczenia zwrotu „oddania przedmiotu umowy” - można go bowiem rozumieć przede wszystkim jako dzień zgłoszenia gotowości odbiorowej przez wykonawcę. Wskazać jednakże należy, iż w umowie nie wskazano daty w jakim powinno nastąpić zgłoszenie gotowości odbiorowej określając jedynie w § 7 termin wykonania prac, który można rozumieć jako dzień faktycznego zakończenia robót. Koniecznym jest  precyzyjne ustalenie z jaką chwilą Zamawiający nabywa prawo do naliczania kar umownych. Prosimy o modyfikacje zapisu w powyższym zakresie.

Odp; Zamawiający nabywa prawo do naliczania kar umownych w przypadku zakończenia realizacji przedmiotu umowy po terminie określonym w  § 7 Projektu umowy. Zapis umowy pozostaje bez zmian..

Pytanie nr 20 -  § 17 ust. 2.1 Projektu Umowy – możliwość naliczania kar umownych powinna dotyczyć opóźnień zarówno w podjęciu jak i zakończeniu czynności odbiorowych przez Zamawiającego. Prosimy w przywołanym punkcie po słowach „wyznaczonego na podjęcie” o dodanie słowa „lub zakończenie”.

Odp: Zapis umowy pozostaje bez zmian..

Pytanie nr 21 -  § 19 ust. 2 Projektu Umowy – prosimy o doprecyzowanie przywołanego punktu umowy nadając mu następujące brzmienie: Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, zobowiązany jest do:[…]”

Odp: W  § 19 ust. 2 Projektu Umowy otrzymuje brzmienie; „Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, zobowiązany jest do:[…]”

Pytanie nr 22  -  § 20 ust. 2 pkt. 5/ Projektu Umowy – w przypadkach opisanych w niniejszym punkcie umowy Wykonawca powinien być uprawniony a Zamawiający powinien być zobowiązany do przedłużenia terminu wykonania umowy o okres trwania przeszkody w wykonywaniu umowy. Prosimy o modyfikację zapisu w powyższym zakresie.

Odp: Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 23  -  § 20 ust. 2 pkt. 8/ Projektu Umowy – w przypadkach opisanych w niniejszym punkcie umowy Wykonawca powinien być uprawniony a Zamawiający powinien być zobowiązany do przedłużenia terminu wykonania umowy o okres trwania okoliczności wpływających na przedłużenie okresu koniecznego do wykonania umowy. Prosimy o modyfikację zapisu w powyższym zakresie.

Odp: § 20 ust. 2 pkt. 8 Projektu Umowy otrzymuje brzmienie: „ Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą  dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:”

Pytanie nr 24  - W związku ze zmianą zapisów w §7 wzoru umowy ( odpowiedź z dnia 22.09.2009) prosimy o korektę zapisów formularza ofertowego pkt.5

Odp: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 25  - W związku dokonanymi zmianami w treści oraz koniecznością dołączenia do oferty parafowanego wzoru umowy prosimy o udostępnienie jednolitego, skorygowanego załącznika nr 6 do SIWZ ( wzór umowy).

Odp: Jednolity tekst skorygowanego  wzoru umowy zamieszczamy poniżej.

Załącznik Nr 6 do SIWZ

##### UMOWA NR …..PROJEKT ……………………

Zawarta w dniu ……………………. w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 959-12-89-964 Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach, Regon 000296213 zwanym

dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

mgr inż. Krzysztofa Skowronka – Dyrektora ZOZ

mgr Artura Nadolnego – Z-cę Dyrektora ds. ekonomicznych, Głównego Księgowego

a

…………………………………… wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ............... Wydział ....... Gospodarczy Rejestrowy pod numerem .............. z kapitałem zakładowym ........................ NIP....................... Urząd Skarbowy ..................................  Regon ..................................zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

....................................................

…………………………………….

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejszą umowę zawiera się na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie
przetargu nieograniczonego  nr sprawy DZ-334-2009 i zgodnie z przepisami ustawy     z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 2007.223.1655 ze zm.)

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu robót budowlano - instalacyjnych polegających na: Częściowej przebudowie i rozbudowie zespołu szpitala o nowy segment „E1” dla Bloku Operacyjnego wraz z łącznikiem, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym wraz z obiektami infrastruktury towarzyszącej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze wg uzyskanego pozwolenia na w/w zadanie nr 872/2009 i 942/2009,  a w tym:

- Zorganizowanie placu budowy.

- Wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją.

- Wykonanie obiektów zgodnie z dokumentacją techniczną i zgłoszenie gotowości do odbioru przez służby państwowe wraz z ich inwentaryzacją geodezyjną.

- Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych obiektów oraz instrukcji użytkowania dostarczonych i wbudowanych urządzeń wraz z przeszkoleniem załogi.

5. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z  zakresem objętym przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz                z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego, stanowiącymi załączniki do SIWZ oraz na ustalonych w niniejszej umowie warunkach.

§ 2

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami i normami , a w szczególności zawartymi w ustawie Prawo budowlane i aktach wykonawczych do niej.

§ 3

WYNAGRODZENIE I FAKTUROWANIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie  przedmiotu umowy zgodnie z przyjętą ofertą, ustala się na kwotę:

brutto: …………… zł,

słownie: …………………………………………………….00/100,

2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia

wynikające wprost z Umowy i kosztorysów ofertowych oraz wszelkie koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, dozoru i ogrodzenia budowy, obsługi geodezyjnej, prób, odbiorów i pomiarów, ogrzewania obiektu            w okresie zimowym w czasie realizacji przedmiotu umowy, zużycia energii elektrycznej, wody itp.

3.Strony postanawiają, że rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami wystawionymi raz na kwartał, których podstawą wystawienia będą  protokoły odbioru elementów robót, wystawionych w oparciu o obmiary wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, potwierdzonych przez Zamawiającego wpisami do dziennika budowy.

4. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego miesięczne fakturowanie robót.

5.Terminy płatności faktur licząc od daty ich otrzymania przez Zamawiającego             w terminie 30 dni. Terminy zapłaty  uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną najpóźniej                 w ostatnim dniu terminu płatności.

6.Faktury będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy                                           Nr.………………………………………………………………………………………

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania wraz z przedmiotem umowy faktury pisanej  w języku polskim.

8.   Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na każdej fakturze numeru umowy.

§ 4

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

1.   Wykonawca  wniesie  zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  w  formie   ...................................... w wysokości  3 % wartości umowy określonej w § 3 pkt.1 tj……… zł /przy czym najpóźniej w dacie podpisania niniejszej Umowy wniesienia co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiający dopuszcza wnoszenie pozostałej kwoty zabezpieczenia, która może być tworzona  przez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. Wniesienie zabezpieczenia w pełnej wysokości nie może nastąpić później niż do połowy okresu na który została zawarta umowa.

2.  Część zabezpieczenia gwarantująca należyte wykonanie Umowy w wysokości 70% sumy wymienionej w ust.1 w kwocie .................zł. zostanie zwrócone lub zwolnione      w terminie 30 dni od daty przekazania protokołem odbioru końcowego robót, nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru robót budowlanych przez wszelkie służby państwowe.

3.  Część zabezpieczenia mająca pokryć roszczenia z tytułu rękojmi  w wysokości 30%  sumy wymienionej w ust.1 w kwocie …………… zł.   zostanie zwrócona (zwolniona) w  ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi na pisemny wniosek Wykonawcy.

§  5

PODWYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu Umowy siłami własnymi oraz przy pomocy Podwykonawców, których ma prawo wprowadzić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą rękojmi i gwarancji,
aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy
wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji.

- Przed zawarciem umowy z Podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.

- Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania od Wykonawcy stosownego wniosku może nie wyrazić zgody na zawarcie umowy z danym Podwykonawcą. Brak pisemnej odpowiedzi w zakreślonym powyżej terminie o braku wyrażenia zgody poczytuje się jako wyrażenie zgody na zawarcie umowy z zaproponowanym podwykonawcą

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Do umów zawieranych przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy regulujące warunki zawierania umów między Wykonawcą i Podwykonawcą.

§  6

WYKONANIE  ROBÓT  DODATKOWYCH  I  ZAMIENNYCH

- Konieczność wykonania robót nie objętych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych winna być odnotowana przez Wykonawcę w Dzienniku budowy. Wykonawca winien sporządzić uzgodniony z Inspektorem Nadzoru protokół zawierający uzasadnienie konieczności wykonania robót, podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania w/w robót. Wykonanie robót dodatkowych wymaga odrębnej umowy.

- Zamawiający może udzielić zamówienia, z wolnej ręki na roboty dodatkowe na zasadach określonych w art. 67 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie dodatkowe Wykonawca może wykonać na warunkach określonych  w odrębnej umowie.

- Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia lub konieczność zapobieżenia awarii. Podstawą podjęcia takich robót jest sporządzony przez Wykonawcę protokół konieczności, przedstawiony Zamawiającemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy. Zamawiający pokrywa wartość tych robót, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

4.  Rozliczanie robót dodatkowych odbywać się będzie w oparciu o ceny jednostkowe robót podane w ofercie, a w przypadku konieczności wykonania robót które nie występowały w ofercie rozliczenie ich nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane metodą kosztorysowania szczegółowego w oparciu o składniki cenotwórcze ( cena 1 roboczogodziny, procentowe narzuty kosztów pośrednich Kp i zysku Z ) podane w ofercie i średnie ceny materiałów podane w ogólnie dostępnych publikacjach np. Sekocenbud

§  7

TERMINY  WYKONANIA  UMOWY

Termin wykonania całości zakresu rzeczowego zamówienia: - do 30.06.2011 r. z tym, że  na dzień 15.12.2009 r. wymagane jest  zaawansowanie robót  w  wysokości co najmniej  15% ceny przedmiotu umowy określonego w § 3 pkt. 1 umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 20 pkt. 5,6,7,8 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości zaawansowania robót w 2009 r.

§  8

ZMIANY  W  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ

- W przypadku gdyby zaszła konieczność dokonania zmian w projekcie (np. unowocześnienie technologii, wprowadzenie korzystniejszych technicznie/lub ekonomicznie rozwiązań, które nie były znane w trakcie realizacji wykonywania projektu itp.) już w trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien je dokonać po uprzednim uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku wprowadzenia przez zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej skutkujących tym, że powstanie realne zagrożenie niewypełnienia terminów określonych w § 7, Wykonawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów realizacji umowy.

- Nadzór  autorski w ramach przedmiotowej inwestycji pełni: ...........................................................................................................................................

§  9

INSPEKTOR  NADZORU.  KOORDYNACJA  ROBÓT

- Zamawiający oświadcza, że  Inspektorem Nadzoru jest :

branża budowlana   ...................................................

branża sanitarno-technologiczna ……………………

branża elektryczna ………………………………….

a Koordynatorem  realizacji umowy jest .....................................................................

2. Zamawiający oświadcza, że powołani przez niego Inspektorzy Nadzoru będą działali w granicach swoich obowiązków oraz że nie będą kierować bezpośrednich poleceń do żadnego z Podwykonawców Wykonawcy, uczestniczących w realizacji inwestycji. Wszelkie polecenia i zmiany dotyczące zakresu robót, wskazówki, zgody oraz inne komunikaty będą przekazywane przez Inspektora Nadzoru                  i wpisywane do Dziennika budowy.

- W przypadku wątpliwości co do decyzji podjętej przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy przysługuje prawo przedłożenia danej sprawy bezpośrednio Zamawiającemu, który w ciągu 3 dni potwierdzi, odwoła lub skoryguje daną decyzję.

- Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, wiążące dla Wykonawcy są decyzje, uwagi       i żądania wpisane przez Inspektora Nadzoru do Dziennika budowy.

§ 10

KADRA  WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy:....………………....

§ 11

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

- Przekazanie dwóch egzemplarzy kompletnej dokumentacji projektowej wraz 
z pozwoleniem na budowę oraz placu budowy w terminie 3 dni liczonych od daty podpisania Umowy.

- Dokonywanie odbiorów realizowanych robót na zasadach określonych w §15 niniejszej Umowy.

- Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego wszystkie branże przedmiotu Umowy.

- Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy, prowadzonym przez Wykonawcę.

§ 12

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

  - Prawidłowe wykonywanie prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy zgodnie z kosztorysami ofertowymi i dokumentami przetargowymi. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane  Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby         w jednym  z   nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

  - Zorganizowanie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót, dbałość o stan techniczny istniejącego budynku przez czas trwania
realizacji zadania.

  - Ponoszenie odpowiedzialności za teren budowy, dojścia dla osób fizycznych do części użytkowanej budynku.

4.Zapewnienie dozoru oraz bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na placu budowy.

- Koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców.

- Uzyskanie zgody wyrażone przez Zamawiającego na zawarcie umów z wybranymi Podwykonawcami.

- Prowadzenie Dziennika Budowy w miejscu dostępnym dla Zamawiającego        w celu dokonywania wpisów i potwierdzeń.

- Prowadzenie książki obmiarów wykonanych robót.

- Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentów we wszystkich branżach
do dokonania odbioru przez Zamawiającego.

10. Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. oraz zapewnienie kadry i nadzoru
z wymaganymi uprawnieniami.

11.Współpraca z dostawcami wyposażenia technologicznego  w celu wykonania obiektu zgodnie z wymogami technologicznymi urządzeń.

§  13

ZABEZPIECZENIE MIENIA

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy,          a także zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy .

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne oraz składował wszystkie urządzenia pomocnicze.

- Wykonawca zabezpieczy przed kradzieżą i zniszczeniem wszystkie maszyny
i urządzenia dostarczone na plac budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy oraz do udostępnienia danych i informacji pracownikom organów:

- Państwowego Nadzoru Budowlanego

- Inspekcji Ochrony Środowiska

- Inspekcji Sanitarnej

d)    Państwowej Inspekcji Pracy

e)     Państwowej Straży Pożarnej

f)    Państwowej Agencji Atomistyki

g)   Uprawnionym przez Zamawiającego jego przedstawicielom

- Po zakończeniu robót budowlano-montażowych Wykonawca zobowiązany jest  uporządkować teren budowy i wezwać Zamawiającego w terminie ustalonym  przez Strony na odbiór tych robót.

6. Wykonawca na własny koszt i staraniem własnym zapewni doprowadzenie wody i energii elektryczne) na plac budowy, zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody, energii elektrycznej w okresie realizacji robót.

- Wykonawca może na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno –techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren budowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swojej budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu budowy oraz porządkować plac budowy w trakcie realizacji robót.

- Po zakończeniu robót w poszczególnych etapach Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy doprowadzając do stanu pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy tym, którzy wykonują wszystkie czynności na budowie oraz tym którzy znajdują się na tym terenie podczas wykonywania czynności. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od daty rozpoczęcia robót do końca okresu zgłaszania wad o wartości nie mniejszej niż 10 % wartości oferty.

- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia wykonywanych prac w taki sposób, aby nie zakłócały one udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego.

§ 14

MATERIAŁY

1.	Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów, których

jakość odpowiada wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowanych       w budownictwie, a na żądanie Zamawiającego przedstawi w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikaty lub deklaracje zgodności.

2. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt wszelkie niezbędne dla realizacji przedmiotu inwestycji próby, badania i pomiary. W przypadku, gdy Zamawiający zażąda dodatkowych lub powtórnych prób, sprawdzeń lub badań ich koszt pokryje Wykonawca, jeśli dodatkowe badania wykażą istnienie wad badanych elementów  lub materiałów, bądź Zamawiający, jeśli dodatkowe badania wykażą prawidłową jakość i zgodność z normami.

§  15

ODBIÓR  ROBÓT

- Strony Umowy ustalają, że przedmiotem odbioru  jest jak stanowi  § 7 umowy:

-  wykonanie etapowe przedmiotu z Umowy, potwierdzone protokołem

odbioru elementów robót,

-  odbiór całości zrealizowanego zakresu rzeczowego zamówienia, potwierdzonego

protokołem odbioru końcowego.

- Odbiorom będą także podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu do Dziennika budowy przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 3 dni robocze. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Dla dokonania odbioru Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru niezbędne i żądane przez niego dokumenty, a w szczególności wymagane świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranych robót.

4. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego nastąpi w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia do Dziennika budowy przez Wykonawcę gotowości do odbioru, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Zakończenie czynności odbioru końcowego nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia ich rozpoczęcia, co potwierdzi sporządzony i podpisany przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robot lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostaną stwierdzone wady:

  - nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin, fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określonych w protokole usunięcia wad,

  - nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

§  16

GWARANCJE

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi licząc od daty zakończenia realizacji zamówienia i podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia na okresy:

a)  na roboty budowlano – montażowe ………………………….. miesięcy,

- na urządzenia i pozostałe elementy wyposażenia – wg kart gwarancyjnych  producenta (nie mniej niż jeden rok- liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego).

- W przypadku ujawnienia się wad w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest po pisemnym ich zgłoszeniu przez Zamawiającego do ich usunięcia lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, jeżeli wada powstała                  z przyczyn tkwiących w rzeczy. Wykonawca usunie wadę lub dostarczy rzeczy wolne od wad w możliwie najkrótszym technicznie terminie.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, jeżeli urządzenia, wyposażenie i obiekt były użytkowane niezgodnie z instrukcjami lub warunkami eksploatacji i konserwacji, przekazanymi Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu instrukcje użytkowania oraz dokumenty  DTR (w języku polskim).

§  17

KARY  UMOWNE

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1.1. odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego      w § 3, ust. 1 umowy

1.2. zwłoki w oddaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1 %
       wartości całości zamówienia, za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 10 % wartości

Zamówienia, określonej w § 3, ust. 1 umowy.

  - zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji  i rękojmi                w wysokości 0,1 %  wartości tych robót, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia     w którym wada winna być usunięta.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

2.1. zwłoki w odbiorze przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % wartości

wynagrodzenia  za każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na podjęcie czynności odbioru.

2.2. odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust.1 umowy uwzględnienie zapisu określonego § 18 pkt.1.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia kara umowna będzie liczona od upływu nowych terminów.

5. Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelności na osobę trzecią powstałej w wyniku zawarcia niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§  18

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY.  ZASADY  OGÓLNE

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:

1.1.  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

1.2.  Wykonawca w sposób nieuzasadniony przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż miesiąc pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia robót,

2.    Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w szczególności jeżeli:

2.1. Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

2.2. Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, iż wobec zaistnienia ważnych a uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2.3. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§  19

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY.  POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1.1. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji realizacji w toku, wg stanu na dzień odstąpienia i zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, po której leżały przyczyny uzasadniające odstąpienie oraz sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą Umową,

1.2. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek  ze stron zobowiązany jest do:

2.1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2.2. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, po cenach uzgodnionych między Stronami, nie przekraczających cen wykazanych w ofercie

§  20

ZMIANY  POSTANOWIEŃ  UMOWY

- Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

1/ dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy ( np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy).

2/dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia.

3/ dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawek podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

4/ Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość wydłużenia terminów realizacji przedmiotu umowy określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz terminu realizacji całości przedmiotu umowy, w przypadku gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie robót zgodnie z reżimami technologicznymi obowiązującymi dla danego rodzaju prac. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zamawiający. Warunkiem uwzględnienia wniosku Wykonawcy będą zapisy o wstrzymaniu a następnie podjęciu realizacji robót z powodu złych warunków atmosferycznych z podaniem ich parametrów dokonane przez kierownika budowy w dzienniku budowy a następnie potwierdzone przez Koordynatora. Termin realizacji przedmiotu umowy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody, lecz nie dłużej niż o 2 miesiące.

5/ Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

6/ Wystąpiła konieczność zmiany inspektorów nadzoru inwestorskiego, Zarządzającego (Koordynatora) lub personelu Wykonawcy wymienionego w umowie.

7/ Zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

- wystąpienia prac dodatkowych,

- gdy ze względów organizacyjnych nie było możliwe przystąpienie do wykonania  zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.

3. Wszelkie roboty konieczne (dodatkowe) do wykonania w rozumieniu Prawa Budowlanego, których nie można było przewidzieć i które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym mogą być wykonane tylko na podstawie zamówienia udzielonego w drodze odrębnej umowy.

§  21

ROZSTRZYGANIE  SPORÓW  POMIĘDZY  STRONAMI

- Strony Umowy dążyć będą do polubownego rozstrzygania wszelkich spornych spraw wynikłych na tle realizacji postanowień Umowy w razie powstania sporu na tle niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na piśmie.

- Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego ustosunkowania się przez drugą Stronę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na
roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 każda ze Stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd właściwy rzeczowo i terytorialnie dla Zamawiającego.

§  22

SPRAWY  NIEUREGULOWANE

W sprawach nienormowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych aktów normatywnych, w szczególności ustawy - Prawo zamówień publicznych, Prawa Budowlanego oraz udzielonych Wykonawcy pozwoleń.

§  23

ILOŚĆ  EGZEMPLARZY  UMOWY

Umowę niniejszą sporządza się w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo – finansowy.

……………….                    ……………………               ……………………..

Zamawiający                                   Pod względem 	             Wykonawca

formalno prawnym

Zamawiający zamieszcza poniżej aktualny formularz ofertowy uwzględniający wcześniej dokonane zmiany.

Załącznik Nr 1 do SIWZ

WYKONAWCA                                                                    ZAMAWIAJĄCY :

Pieczęć Wykonawcy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała

w Czerwonej Górze,

ul. Czerwona Góra 10

26-060 Chęciny

###### OFERTA

- Dane wykonawcy:

  - Pełna nazwa:	...........................................................................................

  - Adres:		...........................................................................................

  - Kod, miejscowość:.......................................

  - Województwo	.......................................

  - Powiat		.......................................

  - Tel.		.......................................

  - Faks:		.......................................

  - REGON:		.......................................

  - NIP:		.......................................

  - Internet http://	.......................................

  - e-mail:		......................................

II.  W związku z ogłoszonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Częściowa przebudowa i rozbudowa zespołu szpitala o nowy segment „E1” dla Bloku Operacyjnego wraz z łącznikiem, budynkiem komunikacji pionowej, budynkiem energetycznym wraz z obiektami infrastruktury towarzyszącej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

zamieszczonym  w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot   Europejskich   nr 2009/S 171-246766.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w  zakresie objętym Specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową:

Netto................................ zł.

+ VAT.(zł.)................................................

Brutto ............................... zł. , słownie złotych ................................................

1. Oświadczamy, że:  powierzymy / nie powierzymy * wykonanie części zamówienia

podwykonawcom. *niepotrzebne skreślić

2. Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności - przelewem do 30 dni od daty

dostarczenia faktury dla Zamawiającego.

3. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty

wykonania zamówienia.

#### 4. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty  są zgodne  z aktualnym

#### stanem prawnym i faktycznym

5. Całość zamówienia zrealizujemy w terminie: do 30.06.2011 r. z tym , że

na dzień 15.12.2009 r. zaawansujemy  roboty  w  wysokości co najmniej  15 %

ceny oferty.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

7. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik  do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia został przez nas zaakceptowany. Zobowiązujemy się w

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego.

8. Na oferowany zakres zamówienia udzielamy …………………miesięcy gwarancji i rękojmi ( nie mniej niż 36 miesięcy).

9. Informujemy o wniesieniu wadium o wartości …………………….zł.

w następującej formie: ..........................................( w przypadku  wadium

wnoszonego w formie pieniądza prosimy o podanie nazwy Banku i Nr rachunku na

który należy zwrócić pieniądze)

10. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60  dni, licząc od   terminu składania ofert.

11. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa  zawarte na stronach od  nr ……

do nr ……….. w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

nie mogą być udostępniane  do wglądu innym Wykonawcom , zostały złożone  w  odrębnej / niejawnej części / oferty zgodnie z zapisem SIWZ w Rozdz. III.

12. Osobą odpowiedzialną za realizację wykonania zamówienia jest Pani / Pan

..................numer telefonu .........................................

13. Oferta zawiera ......... stron kolejno ponumerowanych.

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są

(  podać nr stron oferty):

Dokumenty określone w SIWZ pkt. IV:

1.__________________________________ strona __________

2.__________________________________ strona __________

3. itd.

Miejscowość, data .................................                  ......................................................

Podpis ( podpisy) osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Stefan Syzdół